## Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Trạng thái phiên có tự động thay đổi khi đến giờ bắt đầu không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối gần như đồng thời, hệ thống xử lý thế nào để không bán vượt tồn kho? |

## Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP lo ngại việc xử lý thời gian và trạng thái. Sau khi làm rõ phạm vi chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, LS01 nhỏ hơn LS02 nên chọn 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP cho rằng phạm vi có thể kiểm soát, còn phiếu 8 SP lo ngại rủi ro đặt hàng đồng thời và hoàn tồn. Do cần xử lý tồn kho an toàn và nhiều trường hợp hơn LS02, chọn 8 SP. |

## Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro, không phải đơn vị đo thời gian nên không thể quy định 1 SP = 4 giờ. Nhóm dựa vào Velocity (số Story Point hoàn thành trung bình mỗi Sprint) để dự báo khối lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo mà không cần đổi SP sang giờ.